STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA PSZCZYŃSKA”

zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

„Budowa kina letniego przy ul. Ogrodowej w Suszcu”

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

ul. 3 Maja 11; 43- 200 Pszczyna

NIP: 638 175 30 23

Tel.: (032) 210 02 12

Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego:

adres poczty elektronicznej: biuro@lgdziemiapszczynska.pl

adres strony internetowej: http://www.lgdziemiapszczynska.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia polega na budowie kina letniego przy ul. Ogrodowej w Suszcu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót będącym załącznikiem do zaproszenia do składania ofert.

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający wymaga, aby zastosowane przy realizacji zamówienia urządzenia i produkty, posiadały wymagane przepisami prawa dokumenty. W trakcie robót, przed przystąpieniem do montażu, instalacji, itp. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów (atestów, kart technicznych, aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczenia, itp.), które pozwolą na ocenę zgodności wyrobów z ofertą Wykonawcy - Zamawiający na tej podstawie wydaje zgodę na przystąpienie do danego zakresu robót.

2) Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z poniższymi postanowieniami:

a) Wykonawca udzieli jednolitej gwarancji na roboty budowlane, dostawy, instalacje, urządzenia, produkty oraz materiały, objęte zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia, na okres min. 48 miesięcy, niezależnie od rękojmi, licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez wad.

3) Równoważność oferty:

Dane techniczne dotyczące elementów składowych urządzeń/produktów i samych urządzeń/produktów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót.

Zamieszczone w w/w dokumentacji ilustracje i nazwy towarowe mają charakter poglądowy, obrazują jakie urządzenia/produkty spodziewa się uzyskać Zamawiający i mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wszelkie nazewnictwo zawarte w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jedynie jako wskazówkę ułatwiającą identyfikację typu urządzenia/produktu pożądanego przez Zamawiającego.

W związku z powyższym, dla urządzeń i produktów (urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, itp.), które w w/w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określone marki zastosowane.

Ponadto, dla urządzeń i produktów (urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, itp.), które w w/w dokumentacji zostały opisane poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4) Odbiór robót będzie dokonywany protokolarnie. Dopuszcza się odbiór częściowy oraz fakturowanie częściowe po zrealizowaniu I etapu prac, o którym mowa w punkcie III. Zaproszenia. Wraz z protokołem odbioru (w tym odbioru częściowego) Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie sporządzone na bazie przedmiaru robót.

5) Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

32322000-6 Urządzenia multimedialne

6) Wykonawca w cenie ofertowej jest zobowiązany uwzględnić koszty prac geodezyjnych (w tym koszy wytyczenia geodezyjnego na początku realizacji inwestycji oraz koszty inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po zakończeniu inwestycji)

7) Wykonawca przed końcowym odbiorem robót dostarczy zamawiającemu komplet dokumentacji odbiorowej, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie w odpowiednim organie nadzoru budowlanego.

8) Wykonawca na swój koszt wyznaczy osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stosowne do zakresu zamówienia oraz zaświadczenie z właściwej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

9) Projektor (poz. 85 w przedmiarze robót) – parametry:

Typ matrycy: DLP

Jasność min.: 3000 ANSI lumen

Rozdzielczość podstawowa: 4K UHD (3840 x 2160)

Kontrast min.: 30000 :1

10) W skład systemu nagłaśniającego z okablowaniem (poz. 89 w przedmiarze robót) wchodzą dwie kolumny (L+P) oraz mikser oraz niezbędne okablowanie.

11) Beton architektoniczny barwiony – nasycenie 3%

III. Termin wykonania zamówienia:

I etap: do 28.02.2022 r. – obejmuje wykonanie Robót ziemnych, Robót fundamentowych i konstrukcyjnych oraz dachu.

II etap (ostatni) do 30.06.2022 r. – obejmuje pozostałe roboty budowlane wskazane w przedmiarze robót

IV. Sposób złożenia oferty

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

1) Wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zaproszenia;

2) Kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia;

3) Aktualnego odpisu z KRS lub informacji z CEiIDG

4) Kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) uprawnień budowlanych pozwalających kierować robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia wraz z kopią (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

V. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” lub przesłać na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” ul. 3. Maja 11, 43- 200 Pszczyna w terminie do dnia 23.11.2021 r. godz. 11:00

O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

VI. Kryterium oceny ofert

Cena – waga 100% - tj. cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

Liczba punktów za kryterium „cena” będzie liczona wg poniższego wzoru:

Ilość punktów badanej oferty = Cena najniższej oferty/Cena badanej oferty x 100

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą ocenę punktową.

VII. Przesłanki odrzucenia oferty:

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do składania ofert lub

2) została złożona po terminie składania ofert.

VIII. Warunki płatności

1) Dopuszcza się odbiór częściowy oraz fakturowanie częściowe po zrealizowaniu I etapu prac, o którym mowa w punkcie III. Zaproszenia.

2) Termin płatności: 14 dni od dnia wpływu faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego.

IX. Dodatkowe informacje:

1. Pytania do treści Zaproszenia do składania ofert, jak i załączników, można składać, przed upływem terminu składania ofert, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: biuro@lgdziemiapszczynska.pl

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeśli wartość złożonych ofert przewyższy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.